GESAD MCP

Solución Integral de Gestión

de Asistencias Domiciliarias

Transformación Digital del Servicio

de Atención Domiciliaria

Propuesta Técnica y Comercial

Jordi Arias

PROBLEMA

Los servicios de atención domiciliaria (SAD) enfrentan desafíos críticos que comprometen la calidad del servicio y la eficiencia operativa:

| Desafío | Impacto |
| --- | --- |
| Control manual de asistencia | Errores humanos, pérdida de tiempo |
| Ausencias no detectadas | Interrupción del servicio a personas vulnerables |
| Fichajes fuera del domicilio | Riesgo de fraude laboral |
| Falta de reporting | Decisiones basadas en datos incompletos |
| Tardanzas no documentadas | Incumplimiento de horas contratadas |

SOLUCIÓN: GESAD MCP

Una plataforma integral que combina tecnología de vanguardia para digitalizar y automatizar el control de asistencia de profesionales en servicios domiciliarios:

- Inteligencia Artificial (Model Context Protocol)

- Integración nativa con API GESAD

- Reporting automático en PDF

- Alertas en tiempo real vía webhooks y email

- Base de datos histórica PostgreSQL

- Chat NLP para consultas en lenguaje natural

FUNCIONALIDADES

Funcionalidades Incluidas (Fase 1)

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| Monitorización Automática | Verificación cada 20 minutos (6:00–12:00) |
| Detección de Ausencias | Alerta 20 min después de hora prevista |
| Control GPS | Verifica que el trabajador fiche en el domicilio |
| Fichaje Manual | Detecta fichajes sin GPS/QR válido |
| Alertas por Email | Notificaciones en tiempo real por correo |
| Cache Inteligente | Optimización de llamadas API (3.6% del límite) |

Funcionalidades Futuras (Fases 2–4)

| Módulo | Descripción |
| --- | --- |
| WhatsApp Business | Alertas por WhatsApp |
| Histórico PostgreSQL | Almacenamiento de todos los fichajes |
| Reporting Automático | PDF semanal para coordinadores y gerencia |
| Categorización IA | Clasificación automática de trabajadores (A/B/C) |
| Nivel de Servicio | % cumplimiento por usuario |
| Chat NLP | Consultas en lenguaje natural (OpenWebUI + OpenRouter) |

PLANIFICACIÓN DE DESPLIEGUE

Fase 0: Análisis y Prueba (Semanas 1–2)

Validar viabilidad técnica y definir requisitos exactos. Esta fase es fundamental para evitar sorpresas en fases posteriores.

- Análisis detallado de API GESAD y mapeo de campos

- Prueba de conexión y autenticación

- Entrevista con coordinadores y definición de requisitos

- Propuesta técnica personalizada y presupuesto detallado

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Complejidad | Baja |
| Inversión | 500–1.000 € |
| Impacto | Crítico (valida todo el proyecto) |

Fase 1: Fundamentos (Semanas 3–4)

Implementación básica funcional con sistema funcionando 24/7.

- Conexión API GESAD

- Monitorización automática y detección de ausencias

- Alertas por email en tiempo real

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Complejidad | Baja |
| Inversión | 1.500–2.500 € |
| Impacto | Inmediato |

Fase 2: Control y Seguridad (Semanas 5–6)

Validación de ubicación y calidad de fichajes.

- Verificación GPS por domicilio

- Detección de fichajes manuales

- Control de retardos y salidas tempranas

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Complejidad | Media |
| Inversión | 2.500–4.000 € (acumulado) |
| Impacto | Alto |

Fase 3: Datos y Reporting (Semanas 7–10)

Almacenamiento histórico y análisis avanzado con reportes automáticos.

- Base de datos PostgreSQL con histórico de fichajes

- Reporte semanal PDF para coordinadores y gerencia

- Categorización automática de trabajadores (A/B/C)

- Nivel de servicio por usuario

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Complejidad | Alta |
| Inversión | 5.000–8.000 € (acumulado) |
| Impacto | Estratégico |

Fase 4: Inteligencia Artificial (Semanas 11–14)

Consultas en lenguaje natural y análisis predictivo.

- Integración OpenWebUI con OpenRouter

- Chat NLP para consultas en español

- Alertas y análisis predictivo

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Complejidad | Muy alta |
| Inversión | 8.000–12.000 € (acumulado) |
| Coste mensual IA | 5–15 €/mes (OpenRouter) |
| Impacto | Transformador |

COMPARATIVA: ANTES VS DESPUÉS

| Aspecto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| Detección de ausencias | Manual (horas) | Automático (20 min) |
| Verificación GPS | No disponible | Automático |
| Reporting | Hojas de cálculo | PDF automático |
| Consultas de datos | Tedioso | Chat NLP |
| Horas de gestión/semana | 15–20 h | 2–3 h |
| Tasa de error | 5–10% | < 1% |

ROI ESPERADO

Ahorro Directo

| Concepto | Estimación |
| --- | --- |
| Reducción absentismo | 15–25% |
| Eliminación fraude GPS | 100% |
| Tiempo de gestión | −80% |
| Llamadas de verificación | −70% |

Beneficios Intangibles

Mayor calidad de servicio al usuario, cumplimiento normativo garantizado, decisiones basadas en datos, satisfacción del trabajador e imagen profesional.

ARQUITECTURA TÉCNICA

El sistema se despliega sobre una infraestructura moderna, escalable y de bajo coste basada en contenedores Docker.

| Fase | Componente | Especificación |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | VPS | Ubuntu 22.04, 2 CPU, 4 GB RAM |
| 1 | Python | 3.12+ con pip |
| 2 | n8n | Docker o npm (webhooks) |
| 3 | PostgreSQL | Docker (histórico) |
| 4 | OpenWebUI + OpenRouter | Docker + API Key |

Coste servidor: 20–40 €/mes (VPS básico)

MODELO DE LICENCIA

Opción A: Desarrollo + Implementación

| Fase | Precio | Notas |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | 500–1.000 € | Análisis y prueba |
| Fase 1 | 1.500–2.500 € | Fundamentos |
| Fase 2 | 1.000–1.500 € | Control GPS |
| Fase 3 | 3.000–4.000 € | Reporting |
| Fase 4 | 2.500–3.000 € | IA Chat |
| Total | 8.500–12.000 € | Todo incluido |

Opción B: Mantenimiento Mensual

| Servicio | Precio |
| --- | --- |
| Hosting (VPS) | 25 €/mes |
| Mantenimiento | 150 €/mes |
| Soporte | Incluido |
| OpenRouter (IA) | 5–15 €/mes |

PRÓXIMOS PASOS

- Demo gratuita (1 hora): Presentación del sistema, configuración personalizada y resolución de dudas.

- Piloto (2 semanas): Implementación Fase 1, evaluación de resultados y ajuste de parámetros.

- Implementación completa: Despliegue por fases, formación del equipo y soporte continuo.

Contacto

Jordi Arias

jordi@example.com

github.com/jariass2/MCP_Artris

Las estimaciones son orientativas y sujetas a validación tras análisis del entorno específico.